FanFest AI — Plan Estratégico Piloto Medellín 2026

Contexto temporal: Colombia debuta el 17 de junio. Estamos a ~8 días. Cada decisión debe optimizarse para velocidad de lanzamiento, no para perfección arquitectónica.

ENTREGABLE 1 — Definición del MVP Exacto

Principio rector

"El mejor MVP es el que genera valor demostrable en 72 horas, no el más completo."

¿Qué ES el MVP? (Scope In)

| Componente | Descripción | Stack |
| --- | --- | --- |
| Onboarding de negocio | Formulario web de registro (nombre, bar, partido favorito, WhatsApp) | Tally / Typeform → Supabase |
| Generador de contenido IA | Prompt contextual por partido → imagen + caption → 3 piezas por fecha de juego Colombia | n8n + Gemini API |
| Entrega por WhatsApp | Mensaje automatizado al dueño del establecimiento con el contenido listo para publicar | n8n + WhatsApp Business API (Cloud) |
| Panel mínimo | Vista de negocios registrados + estado de envíos | Supabase Studio (interno) |

¿Qué NO ES el MVP? (Scope Out)

- ❌ Publicación automática en Instagram (bloqueado por Meta Review)

- ❌ Dashboard para el negocio

- ❌ App móvil

- ❌ CRM propio (usar Notion o Google Sheets en fase 0)

- ❌ Refactorización de arquitectura actual

- ❌ Módulo de aficionados integrado (va en V1.1)

El MVP en una oración

FanFest AI envía automáticamente por WhatsApp, 48 horas antes de cada partido de Colombia, 3 piezas de contenido listo-para-publicar (imagen + caption), personalizadas con el contexto del partido y el nombre del establecimiento.

Métricas de éxito del MVP

| Métrica | Meta para el Mundial Colombia |
| --- | --- |
| Negocios registrados | 20–50 en Medellín |
| Tasa de apertura WhatsApp | > 85% |
| Tasa de publicación reportada | > 40% |
| NPS post-piloto | > 7/10 |
| Conversión a pago post-Mundial | > 30% |

Calendario crítico

Hoy (9 Jun)     → Formulario live + flujo n8n configurado

11 Jun          → Prueba interna con 3 negocios "beta friends"

13 Jun          → Apertura al público (outreach Medellín)

15 Jun          → Corte de registro pre-debut Colombia

17 Jun          → 🇨🇴 DEBUT Colombia — primer envío automático

🚀 ENTREGABLE 2 — Flujo de Captación de Negocios

Visión general del funnel

AWARENESS → INTEREST → REGISTRO → ACTIVACIÓN → RETENCIÓN

Etapa 1: Landing Page

URL sugerida: fanfest.ai/piloto-medellin (o subdominio)

Elementos críticos (above the fold):

- Headline: "Tu bar listo para el debut de Colombia 🇨🇴 — sin esfuerzo"

- Subheadline: "Recibe por WhatsApp el contenido perfecto para Instagram, 48h antes de cada partido"

- CTA único: Quiero mi contenido gratis →

- Social proof: logos de bares piloto + contador de negocios registrados

- Video de 60s mostrando el contenido generado

Diseño: mobile-first, colores Colombia (amarillo/azul/rojo), animación de gol al hacer scroll.

Secciones:

- Hero + CTA

- ¿Cómo funciona? (3 pasos: Regístrate → Esperamos el partido → Te enviamos el contenido)

- Ejemplo de contenido generado (mockup real)

- Testimonios (incluso si son del equipo actuando como beta users)

- FAQ (¿Es gratis? ¿Necesito contraseñas? ¿Meta?)

- CTA final

Etapa 2: Formulario de Registro

Herramienta: Tally.so (gratuito, conecta con n8n/Supabase)

Campos:

1. Nombre del establecimiento *

2. Nombre de quien registra *

3. Número WhatsApp (con código país) *

4. Ciudad (pre-filled: Medellín) *

5. Tipo de negocio (bar / restaurante / billar / otro)

6. ¿Tienes Instagram? (sí/no + usuario)

7. ¿Cuántos partidos transmites normalmente? (todos / solo Colombia / ocasional)

8. ¿Cómo nos conociste? (referido / redes / búsqueda / otro)

Post-submit:

- Página de confirmación con expectativa: "En 24h recibirás tu primer mensaje de prueba por WhatsApp"

- Disparo automático de WhatsApp de bienvenida

Etapa 3: CRM y Seguimiento Comercial

Stack recomendado para piloto:

| Herramienta | Uso | Costo |
| --- | --- | --- |
| Google Sheets | Base de datos temporal de leads | Gratis |
| n8n | Automatización de seguimiento | Existente |
| WhatsApp Business | Canal de comunicación principal | Existente |
| Notion | Notas de seguimiento comercial | Gratis |

Pipeline de CRM (columnas en Sheets):

ID | Negocio | WhatsApp | Ciudad | Estado | Fecha Registro |

Primer WA enviado | WA visto | Publicó contenido |

Follow-up 1 | Follow-up 2 | NPS | Interés en pago

Estados del pipeline:

- 🟡 REGISTRADO → Formulario completado

- 🟢 ACTIVADO → Recibió y abrió primer WhatsApp

- 🔵 PUBLICÓ → Confirmó que publicó contenido

- 🟣 CALIFICADO → Respondió positivamente a conversión

- ✅ CLIENTE → Pagó plan post-Mundial

- ❌ CHURNED → Sin respuesta en 3+ intentos

Etapa 4: Automatizaciones de Seguimiento (n8n)

Flujo post-registro:

Tally Submit

↓

n8n Webhook

↓

Crear fila en Supabase (tabla: negocios)

↓

Esperar 5 minutos

↓

Enviar WhatsApp de bienvenida:

"¡Hola [Nombre]! 🎉 Ya estás registrado en FanFest AI.

48h antes del debut de Colombia recibirás aquí

3 piezas de contenido listas para publicar en Instagram.

Gratis, sin complicaciones. 🇨🇴⚽"

↓

Marcar estado: ACTIVADO

Flujo pre-partido (48h antes):

Trigger: Calendario de partidos (Supabase tabla: partidos)

↓

Para cada negocio en estado ACTIVADO:

↓

Llamar Edge Function: generar_contenido(partido, negocio)

↓

IA genera: imagen + caption x3 variantes

↓

Enviar por WhatsApp con media adjunta

↓

Registrar envío en Supabase

Flujo de seguimiento post-partido:

Trigger: 24h después del partido

↓

WhatsApp: "¿Cómo te fue con el partido? ¿Publicaste el contenido?

Cuéntanos 👇 (responde SÍ / NO / LUEGO)"

↓

Registrar respuesta → actualizar CRM

Flujo de conversión (post-torneo):

Trigger: 7 días antes del fin del torneo

↓

WhatsApp personalizado:

"[Nombre], has recibido contenido para X partidos.

¿Seguimos juntos para la Champions y la Liga BetPlay?

Plan mensual: $XXX/mes. ¿Te interesa saber más?"

Resumen del flujo completo

Landing Page

↓ (CTA click)

Formulario Tally (2 min)

↓ (submit)

WhatsApp Bienvenida Automático (5 min)

↓ (48h antes partido)

Contenido IA enviado por WhatsApp

↓ (negocio publica manualmente)

Seguimiento: ¿Publicaste?

↓ (post-torneo)

Oferta de conversión a plan de pago

📲 ENTREGABLE 3 — Captura de Datos de Aficionados

Objetivo estratégico: Construir una base de datos de aficionados segmentados por establecimiento, preferencias deportivas y comportamiento, que se convierta en el activo más valioso de FanFest AI a largo plazo.

Sistema de Captura: "FanZone QR"

Concepto: Cada negocio registrado recibe un QR personalizado para pegar en mesas, en la barra y en los baños. El aficionado escanea y vive una mini-experiencia digital.

Mecánica de Participación

Nombre de la experiencia: "¡Activa tu modo hincha!"

Flujo del aficionado:

[Escanea QR en el bar]

↓

[Página de bienvenida animada]

"¿Listo para el partido? 🇨🇴

Únete a la FanZone de [Nombre del Bar]"

↓

[Mini formulario: 3 preguntas máximo]

1. Tu nombre o apodo

2. Tu WhatsApp (para recibir el resultado y la próxima promo)

3. ¿Quién crees que gana hoy? → [Colombia ⚽] vs [Rival 🆚]

↓

[Pantalla de confirmación con incentivo]

"¡Registrado! Muestra esta pantalla al mesero

para reclamar tu [BENEFICIO]"

Incentivos por Tipo de Establecimiento

| Tipo de Negocio | Incentivo Sugerido |
| --- | --- |
| Bar | Shot gratis si Colombia gana |
| Restaurante | Descuento 10% en la cuenta |
| Billar | 30 min adicionales en mesa |
| Café/frutería | Bebida de bienvenida |

Mecánica de gamificación progresiva:

- Partido 1: Registro simple + incentivo básico

- Partido 2: "Ya eres FanZone Bronce 🥉 — responde el quiz del partido y sube a Plata"

- Partido 3+: Sistema de niveles (Bronce → Plata → Oro → Hincha Legendario)

- Final: Sorteo entre Hinchas Legendarios de cada bar

Dinámicas adicionales:

| Dinámica | Descripción | Dato capturado |
| --- | --- | --- |
| Predictor | ¿Quién marca el primer gol? | Engagement + correo |
| Foto del momento | Sube tu foto del partido → aparece en la pantalla del bar | Imagen + perfil |
| Quiz del partido | 5 preguntas rápidas post-partido | Nivel de conocimiento |
| Mesa más ruidosa | Voting por mesa con más "gol" registrados | Tamaño del grupo |

Estructura de Datos Capturados

Tabla aficionados en Supabase:

sql

id               UUID PRIMARY KEY

nombre           TEXT

whatsapp         TEXT

negocio_id       UUID REFERENCES negocios(id)

partido_id       UUID REFERENCES partidos(id)

prediccion       TEXT

incentivo_usado  BOOLEAN

nivel_fanzone    TEXT (bronce/plata/oro/legendario)

created_at       TIMESTAMP

Conversión en Activo Estratégico

1. Para el negocio (producto que se vende):

- El bar puede ver cuántos aficionados se registraron en su local

- Dashboard simple: "Esta semana captaste 47 nuevos clientes potenciales"

- CRM básico del bar: quiénes volvieron, quiénes no

2. Para FanFest AI (ventaja competitiva):

| Dato | Uso estratégico |
| --- | --- |
| Base de aficionados por ciudad | Vender insights a marcas de cervezas, betting, etc. |
| Predicciones acumuladas | Contenido viral ("El 78% de los hinchas de Medellín cree que...") |
| Comportamiento por partido | Personalizar campañas futuras |
| Relación negocio-aficionado | Red de lealtad cruzada entre bares |

3. Para monetización futura:

"FanFest AI no solo vende contenido. Vende audiencias segmentadas de aficionados verificados."

- Plan Premium para negocios incluye acceso a su base de aficionados

- Colaboraciones con marcas (Bavaria, Águila, Betplay) para activaciones en los bares registrados

- Informes de comportamiento para la industria de entretenimiento deportivo

📊 ENTREGABLE 4 — Priorización: Matriz Impacto vs Esfuerzo

Criterios de evaluación

| Criterio | Peso | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Impacto Comercial | 30% | ¿Genera ingresos o retención directa? |
| Velocidad de Lanzamiento | 30% | ¿Puede estar live antes del 17 Jun? |
| Diferenciación | 20% | ¿Algo que la competencia no tiene? |
| Facilidad de Impl. | 20% | ¿Requiere desarrollo complejo? |

Matriz de Priorización

ALTO IMPACTO

│

│  [Camino al Mundial]    [GeoRivalidad]

│  ★★★★★                 ★★★★☆

│

│  [Termómetro Hinchada]  [Semanas Temáticas]

│  ★★★★☆                 ★★★☆☆

│

│  [Memorias Digitales]   [Emociones Narrativas]

│  ★★★☆☆                 ★★★☆☆

│

│  [Mozo IA Contextual]   [Campaña Revancha]

│  ★★☆☆☆                 ★★☆☆☆

│

└────────────────────────────────────────────

BAJO ESFUERZO ←──────────────→ ALTO ESFUERZO

Tabla detallada

| Idea | Impacto | Esfuerzo | Velocidad | Diferenciación | Score | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camino al Mundial | 🔴 Alto | 🟢 Bajo | 🟢 Inmediata | 🟡 Media | 9.2/10 | 🥇 #1 |
| GeoRivalidad | 🔴 Alto | 🟡 Medio | 🟡 1 semana | 🔴 Alta | 8.8/10 | 🥈 #2 |
| Termómetro de Hinchada | 🔴 Alto | 🟢 Bajo | 🟢 Inmediata | 🔴 Alta | 8.5/10 | 🥉 #3 |
| Semanas Temáticas | 🟡 Medio | 🟢 Bajo | 🟢 Inmediata | 🟡 Media | 7.5/10 | #4 |
| Memorias Digitales | 🟡 Medio | 🟡 Medio | 🟡 2 semanas | 🟡 Media | 6.5/10 | #5 |
| Emociones Narrativas | 🟡 Medio | 🟡 Medio | 🟡 2 semanas | 🔴 Alta | 6.2/10 | #6 |
| Mozo IA Contextual | 🟡 Medio | 🔴 Alto | 🔴 > 1 mes | 🔴 Alta | 5.0/10 | #7 |
| Campaña de Revancha | 🟢 Bajo | 🔴 Alto | 🔴 > 1 mes | 🟡 Media | 3.5/10 | #8 |

Descripción de las Top 4 (para implementar ya)

#1 — Camino al Mundial

- Qué es: Serie de contenidos que narran la clasificación de Colombia al Mundial, hitos históricos, jugadores clave

- Por qué primero: Contexto emocional máximo, fácil de generar con IA, funciona para TODOS los partidos

- Cómo implementar: Prompt en n8n con contexto histórico del rival + datos de clasificación → IA genera narrativa + imagen

#2 — GeoRivalidad

- Qué es: Contenido basado en la rivalidad geográfica (Colombia vs X país, datos culturales, histórico de enfrentamientos)

- Por qué segundo: Alta viralidad, diferenciador claro, genera conversación en el bar

- Cómo implementar: API de resultados históricos + prompt contextual de GeoRivalidad → infografía animada

#3 — Termómetro de Hinchada

- Qué es: Visualización en tiempo real del "calor" del bar durante el partido (predicciones, gritos de gol, nivel de emoción)

- Por qué tercero: Conecta el módulo de aficionados con el módulo de contenido, genera datos propios

- Cómo implementar: Formulario QR (ya diseñado en Entregable 3) + visualización simple en pantalla del bar

#4 — Semanas Temáticas

- Qué es: Cada semana tiene un tema (Semana de la Defensa, Semana del Delantero, etc.) con contenido diario

- Por qué cuarto: Mantiene engagement entre partidos, fácil de programar, editable en n8n

- Cómo implementar: Calendario editorial en Supabase → n8n genera y envía contenido temático diario

🌱 ENTREGABLE 5 — Estrategia Post-Mundial: Sostenibilidad

El riesgo principal

El Mundial termina en julio. Sin una estrategia clara, FanFest AI muere en agosto.

Tesis de sostenibilidad

FanFest AI no es un producto del Mundial. Es la plataforma de marketing contextual deportivo para establecimientos latinoamericanos — el Mundial es solo el momento de lanzamiento perfecto.

El Calendario Deportivo como Motor de Retención

MUNDIAL 2026

Jun-Jul 2026  ←── Lanzamiento. 50+ negocios piloto.

↓

COPA COLOMBIA + LIGA BETPLAY

Ago 2026      ←── Primera renovación. Pivote a calendario local.

↓

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Sep-Nov 2026  ←── Expansión a otras ciudades colombianas.

↓

CHAMPIONS LEAGUE

Sep-Jun 2026/27 ←── Expansión a segmento "bares europeos" en Colombia.

↓

COPA AMÉRICA 2027

←── Expansión a Ecuador, Perú, Argentina.

↓

MUNDIAL 2030

←── FanFest AI es el estándar del sector.

Modelo de Precios Post-Mundial

| Plan | Precio/mes | Incluye |
| --- | --- | --- |
| Starter | $49.000 COP | 5 contenidos/mes + 1 evento/sem |
| Pro | $129.000 COP | Contenido ilimitado + FanZone QR + Analytics básico |
| Business | $299.000 COP | Todo lo anterior + White Label + soporte prioritario + base de aficionados |
| Enterprise | Custom | Multi-sede + API access + reportes para marcas |

Benchmark: Si 30 de los 50 pilotos convierten al plan Starter → 1.470.000COP/mesdeMRRbase.Con100negociosenplanPro→12.900.000 COP/mes.

Estrategia de Expansión de Verticales

Vertical 1 — Deportes adicionales (Q3 2026)

- Fútbol americano (NFL, muy popular en bares colombianos)

- Baloncesto NBA

- Béisbol (para mercados Caribbean)

Vertical 2 — Nuevas ciudades (Q4 2026)

- Bogotá, Cali, Barranquilla

- Estrategia de referidos: cada bar registrado recibe comisión por referir otro negocio

Vertical 3 — Nuevos canales (Q1 2027)

- TikTok (formato Reels cortos de IA)

- Stories programadas (cuando Meta apruebe la API)

- Pantallas en el bar (Digital Signage con contenido dinámico)

Vertical 4 — B2B2B: Marcas deportivas (Q2 2027)

- Vender acceso a la red de bares + base de aficionados a marcas como:

  - Bavaria / AB InBev (auspicios en contenido)

  - Betplay / Rushbet (activaciones en bares)

  - Adidas / Nike Colombia (drops y lanzamientos)

  - Claro / Movistar (patrocinio de datos)

Estrategia de Retención Post-Mundial

Los 3 momentos de verdad:

- Semana 1 post-Mundial (Jul 2026):

  - Enviar a cada negocio su "Resumen del Mundial" personalizado (cuánto contenido recibió, cuántos aficionados capturó, estimado de impacto)

  - CTA: "¿Seguimos con la Liga BetPlay?"

- Semana 2 post-Mundial:

  - Onboarding al plan de pago con el calendario BetPlay/Champions

  - Webinar grupal para negocios piloto: "Cómo multiplicar tus ventas con FanFest AI toda la temporada"

- Mes 2 post-Mundial (Ago 2026):

  - Primer partido de Liga BetPlay → envío automático sin necesidad de re-registro

  - Negocios que no convirtieron reciben un "contenido de cortesía" para reactivarlos

KPIs de Sostenibilidad

| Métrica | Meta Q3 2026 | Meta Q4 2026 | Meta Q2 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Negocios activos (pagos) | 30 | 100 | 500 |
| MRR | $3.9M COP | $13M COP | $65M COP |
| Ciudades activas | 1 (Medellín) | 3 | 8 |
| Aficionados en base de datos | 2.000 | 10.000 | 100.000 |
| Marcas con acuerdo B2B | 0 | 1 | 5 |

Ventaja competitiva duradera

El moat de FanFest AI no es la IA generativa (eso lo puede copiar cualquiera). El moat es:

- La base de aficionados → activo de datos que crece con cada evento

- La red de negocios → efecto de red: más bares = más datos = mejor contenido

- El contexto local → nadie conoce mejor al hincha colombiano que una plataforma nacida en Medellín

📋 Resumen Ejecutivo: Próximos Pasos (72h)

| Prioridad | Acción | Responsable | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 CRÍTICO | Landing page live con formulario Tally | Dev/Design | Hoy |
| 🔴 CRÍTICO | Flujo n8n: formulario → WhatsApp bienvenida | Dev | Mañana |
| 🔴 CRÍTICO | Flujo n8n: trigger 48h pre-partido → generación IA → WhatsApp | Dev | 11 Jun |
| 🟡 URGENTE | Outreach manual a 20 bares en Medellín | Comercial | 13 Jun |
| 🟡 URGENTE | QR de FanZone para bares piloto | Design | 14 Jun |
| 🟢 IMPORTANTE | Google Sheet CRM con pipeline | PM | 11 Jun |
| 🟢 IMPORTANTE | Contenido de ejemplo para landing (mockup real) | IA/Design | 10 Jun |

Documento generado el 9 de junio de 2026 — Piloto Medellín, Mundial 2026 FanFest AI — Marketing contextual deportivo impulsado por IA