Reporte de Auditoría Técnica y Estratégica (CTO Report) — FanFest AI

Este reporte presenta una auditoría detallada de la arquitectura técnica, código fuente, base de datos, flujos de automatización y estrategia comercial de la plataforma FanFest AI al 10 de junio de 2026. Este documento sirve como base técnica para la toma de decisiones estratégicas, rondas de inversión y preparación del programa piloto comercial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

1. Resumen Ejecutivo

FanFest AI es una plataforma SaaS de automatización de marketing contextual deportivo reactivo en tiempo real. Está diseñada para permitir que los negocios físicos y gastrobares optimicen su rentabilidad durante eventos deportivos en vivo (específicamente de la selección de Colombia y torneos de gran magnitud como la Copa Mundial FIFA 2026) mediante la conversión directa de hitos deportivos (goles, tarjetas, victorias) en campañas publicitarias instantáneas en redes sociales.

Estado Actual del Proyecto

El proyecto ha transitado con éxito de un concepto estratégico a un MVP funcional robusto. Cuenta con:

- Un frontend moderno y modular en Next.js con rutas dedicadas para captación de clientes (/) y un panel de gestión en vivo (/dashboard).

- Una base de datos PostgreSQL integrada en Supabase con soporte para WebSocket en tiempo real.

- Un orquestador de flujos asíncronos en n8n que conecta APIs deportivas externas (API-Football) con modelos de lenguaje y flujos de redes sociales.

- Un motor de IA dinámico basado en Google Gemini 2.0 Flash implementado en Edge Functions y automatizaciones n8n.

2. Arquitectura General y Stack Tecnológico

El sistema de FanFest AI sigue una arquitectura orientada a eventos (event-driven architecture) que reacciona a datos deportivos externos en segundos y propaga actualizaciones hacia la UI del cliente mediante WebSockets.

Tecnologías Core

- Frontend: Next.js 16.2.6 (App Router), React 19.2.4, Tailwind CSS v4, TypeScript.

- Base de Datos y Backend-as-a-Service: Supabase (PostgreSQL), Supabase Realtime (WebSockets), Supabase Edge Functions (Deno / TypeScript).

- Orquestación y Automatización: n8n (instalación Docker, desplegado en Hugging Face Spaces).

- Inteligencia Artificial: Google Gemini 2.0 Flash API (vía SDK en n8n y peticiones REST HTTP en Supabase Edge Functions).

- APIs e Integraciones: API-Football para marcadores en vivo, WhatsApp Cloud API para onboarding y comunicación de piloto, e Instagram Graph API para publicaciones automáticas.

3. Auditoría del Código y Base de Datos (Codebase & DB Audit)

3.1. Modelo de Datos de Supabase (PostgreSQL)

La base de datos está estructurada de forma modular, permitiendo multi-tenancy y un desacoplamiento completo de los componentes:

- profiles: Extiende la tabla nativa de autenticación auth.users del proyecto para almacenar datos del usuario de la plataforma. Posee un trigger automático (handle_new_user) que inserta un registro en cada registro del sistema.

- businesses (schema_core.sql): Almacena los negocios autorizados y activos. Cuenta con campos para la localización (neighborhood, city), credenciales de redes sociales (instagram_handle, whatsapp_number) y el plan comercial del negocio (plan_tier de tipo starter, pro o empresa).

- sports_events: Guarda la agenda y el estado en vivo de los partidos, con alineación a la estructura de la API-Football (external_event_id). Registra goles, tarjetas y el minuto actual mediante el campo JSONB event_metadata.

- promotions: Define qué ofertas se activan automáticamente bajo qué condiciones (ej. "2x1 en Cerveza Nacional" cuando ocurre el trigger goal_home).

- campaigns y ai_generations: Registran las ejecuciones automáticas y manuales del sistema. La tabla ai_generations almacena los prompts exactos del sistema y del usuario, los tokens consumidos y el coste estimado en dólares del modelo Gemini.

- beta_businesses (schema_beta_businesses.sql): Tabla utilizada para el registro y captación de leads en la Landing Page.

- whatsapp_messages_log: Un log centralizado de cada mensaje de WhatsApp que envía n8n, lo cual actúa como un CRM de comunicación y previene envíos duplicados mediante índices compuestos en (beta_business_id, sports_event_id, message_type).

NOTE

Capa de Identidad Digital (Migración 009): Se añadieron columnas en la tabla beta_businesses para almacenar la voz de marca de cada local: target_audience (ej. Jóvenes, Familias), communication_tone (ej. Paisa, Formal), specialties (especialidades del menú), usual_promos (promociones típicas), y preferred_hashtags. Esto permite una personalización profunda del copy en lugar de generar textos genéricos de IA.

3.2. Supabase Edge Function (generate-campaign-copy)

Ubicada en index.ts, esta función de Deno es el puente directo con Gemini. Destacan sus buenas prácticas:

- Modularidad de Prompts: Extrae las directrices del sistema de la tabla prompt_templates y realiza la interpolación dinámica de variables (nombre del negocio, marcador, anotador, descuento).

- Capas de Contexto Unificadas: Antes de hacer la llamada a Gemini, concatena tres bloques de contexto de negocio estricto:

  - Reglas del Torneo (Mundial 2026): Prohíbe inventar resultados o usar afirmaciones de victoria si el partido sigue en juego (obliga a usar lenguaje condicional).

  - Contexto de Selección Colombia: Agrega una base de datos de jugadores destacados (Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos) para enriquecer la narrativa y evitar nombres erróneos.

  - Reglas de Negocio: Obliga a incluir el término exacto de la promoción y un llamado a la acción persuasivo (FOMO / urgencia física).

- Toma de Decisiones y Costos: Registra detalladamente el coste y tokens en la tabla ai_generations para análisis de rentabilidad operativa.

3.3. Interfaz del Frontend (Next.js + Tailwind CSS)

El frontend se divide en dos secciones sumamente pulidas:

- Landing Page (/): Un formulario interactivo multi-paso (paso 1: Datos del propietario, paso 2: Datos del negocio, paso 3: Identidad de marca/tono, paso 4: Objetivos de conversión). Es intuitivo y guarda la data directamente en la base de datos de Supabase de manera asíncrona.

- Dashboard (/dashboard) (page.tsx):

  - Realtime: Usa la biblioteca de Supabase para suscribirse a canales WebSocket en tiempo real. Cuando un gol ocurre (o se simula), la UI recibe los marcadores y actualiza el estado de la campaña automáticamente sin recargar.

  - Consumo de API Real: Al hacer clic en "Regenerar", llama a la Edge Function de Supabase, que se comunica con Gemini API y actualiza el texto visible.

  - CRM Consolidado: Carga la vista de PostgreSQL v_pilot_crm_dashboard para mostrar en vivo el estado del embudo del piloto en Medellín (onboarding completado, mensajes WhatsApp de bienvenida y pre-partido enviados, publicaciones confirmadas por WhatsApp).

4. Auditoría de n8n Workflows

Los workflows desarrollados en n8n actúan como la lógica asíncrona y la capa de integración de la plataforma:

- Onboarding WhatsApp (onboarding_whatsapp.json):

  - Trigger: Recibe un webhook automático disparado por Supabase ante un INSERT en beta_businesses.

  - Acción: Limpia y normaliza el número de WhatsApp a formato internacional (+57), construye un mensaje de bienvenida personalizado y lo envía a través de la API en la nube de WhatsApp (Meta).

  - Log: Registra el resultado en whatsapp_messages_log y cambia el estado del prospecto a contacted.

- Live Match Orchestrator (live_match_orchestrator.json):

  - Trigger: Recibe un webhook de API-Football notificando un gol.

  - Acción: Resuelve el partido, extrae las promociones activas de la base de datos, compila los prompts por negocio y genera la pieza con Gemini 2.0 Flash.

  - Filtro de AI Safety: Implementa un nodo validador donde Gemini actúa como árbitro de calidad. Valida longitud (< 280 caracteres), ausencia de placeholders fallidos (ej. {{scorer}} sin reemplazar), uso moderado de emojis (máx. 6) y consistencia estricta de la promoción. Si pasa, la campaña queda en pending_approval para el usuario; si falla, se marca como failed y no se muestra al usuario final.

- Social Publisher (social_publisher.json):

  - Trigger: Recibe un webhook indicando la aprobación de la campaña.

  - Acción: Llama a la API de Instagram Graph para subir una imagen del post y publicar su correspondiente caption. Adicionalmente, publica en la página de Facebook del negocio.

  - Log: Actualiza el estado de la campaña a published y registra el identificador final del post en la tabla de publications.

5. Análisis de Seguridad y Gobernanza de Datos

- Políticas de Seguridad a Nivel de Fila (RLS): En Supabase, se implementaron RLS en las tablas del sistema. La tabla beta_businesses cuenta con una política que permite a usuarios anónimos hacer inserciones (necesario para la Landing Page pública) pero restringe la lectura únicamente a usuarios autenticados o mediante llaves del sistema (service_role).

- Gestión de Variables de Entorno: Las llaves críticas (GEMINI_API_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, tokens de acceso de Meta API) están centralizadas en las variables del contenedor n8n (Secrets de Hugging Face Spaces) y del entorno de Supabase Edge Functions. Esto evita que se expongan llaves privadas en el código fuente del frontend.

- Límites de Acceso: La API anon de Supabase del frontend está configurada solo para operaciones seguras de consulta pública. La mutación de estados críticos (como la aprobación de publicación o el guardado de llaves de Meta) se ejecuta en el servidor de Deno mediante políticas administrativas seguras.

6. Escalabilidad, Rendimiento y Límites Técnicos

Puntos Críticos de Falla (Bottlenecks) y Mitigaciones

- Inactividad de Hugging Face Spaces (n8n):

  - Riesgo: Los Spaces gratuitos de Hugging Face entran en estado inactivo tras unos minutos sin recibir tráfico HTTP. Si el orquestador n8n se duerme, no podrá recibir los webhooks de goles de API-Football en tiempo real.

  - Mitigación: Se configuró un cron keep-alive cada 10 minutos (vía UptimeRobot/Cron-Job.org) para garantizar que el Space permanezca despierto. Recomendación a largo plazo: Para el despliegue comercial del Mundial 2026, n8n debe ser migrado a un servidor Docker de pago (VPS gestionado en AWS, Railway o render) para evitar caídas silenciosas.

- Límites de Velocidad de la API de Meta:

  - Riesgo: Meta impone límites estrictos en el número de publicaciones y peticiones API por hora.

  - Mitigación: La lógica asíncrona de n8n previene que un gol genere un bucle infinito de posts. Las campañas en vivo expiran a los 30 minutos de forma automática y las publicaciones están restringidas a un máximo de 1 post por hito deportivo para evitar penalizaciones en las cuentas de Instagram de los clientes.

- Conexión a Supabase (Database Pooling):

  - Riesgo: Una gran cantidad de workflows de n8n concurrentes podría agotar el límite de conexiones físicas a PostgreSQL.

  - Mitigación: Los flujos de n8n están configurados para usar el pooler de conexiones de Supabase (puerto 6543), que soporta miles de conexiones virtuales concurrentes.

7. Estado del MVP y Deuda Técnica

A continuación, se detalla el porcentaje de finalización de los componentes críticos y la deuda técnica acumulada:

| Capa / Componente | Estado | % Completado | Observaciones / Deuda Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Landing Page / Captación | Listo | 100% | Captura el perfil comercial completo directamente en Supabase. |
| Dashboard de Marketing | Funcional | 90% | Implementado en /dashboard. Posee simulador de goles y realtime activo. El botón "Editar texto" requiere conectarse a un modal de edición en caliente de la base de datos. |
| Edge Functions (Gemini) | Listo | 100% | Conexión real a gemini-2.0-flash. Lógica de contexto de torneo y prompts modulares activos. Costo por llamada extremadamente bajo (~$0.00008 USD). |
| Onboarding WhatsApp | Funcional | 95% | Listo para producción. Falta automatizar la recopilación de respuestas del webhook de WhatsApp (ej. cuando el dueño responde de vuelta con texto o foto). |
| Live Match Orchestrator | Funcional | 90% | Integra filtros de calidad de IA (Safety Validator). Requiere conexión con el webhook productivo de API-Football. |
| Social Publisher | Funcional | 80% | Deuda Técnica Crítica: El poster o imagen publicada actualmente es una imagen estática de Unsplash (dynamicPosterUrl). Se requiere integrar una API de generación de imágenes (como Bannerbear o un servicio Canvas en n8n) para superponer textos dinámicos de forma automática (ej. "¡GOL DE LUIS DÍAZ - 2x1!"). |
| Gestión de Usuarios / Auth | Pendiente | 20% | El frontend cuenta con un perfil de prueba JB hardcoded. Para el lanzamiento comercial, se debe habilitar Supabase Auth en una pantalla de /login para permitir que cada bar configure de forma privada sus propias promociones e identidades de marca. |

8. Análisis Comercial, ROI y Hoja de Ruta (Roadmap)

8.1. Simulador de Retorno de Inversión (ROI)

Para justificar el precio comercial ante los gastrobares de Medellín, se diseñó un modelo financiero basado en métricas locales realistas:

- Ahorro de Tiempo: Un gastrobar promedio dedica 10 horas semanales a diseñar y publicar promociones manualmente. Con FanFest AI, esto disminuye a menos de 1 hora semanal (ahorro de 36 horas al mes). Con un costo de oportunidad de 25,000COP/hora,representaunahorrode∗∗900,000 COP mensuales**.

- Atracción de Clientes: Se estima una conversión del 5% sobre nuevos leads atraídos durante partidos. Para un ticket promedio de 120,000COPyunmargennetodel4096,000 COP adicionales**.

- Análisis ROI: Con un coste mensual de la plataforma de 300,000COP∗∗,elretornonetototalestimadoesde∗∗996,000 COP, lo que se traduce en un ROI mensual del 232%.

8.2. Planes de Servicio y Precios

Se definieron tres paquetes de suscripción adaptados a la madurez de los gastrobares de Medellín:

- Starter (Mundial 2026 - Starter):

  - Precio: 150,000−250,000 COP por mes de campaña.

  - Características: IA generativa de 3-5 posts semanales para partidos de Colombia. Calendario manual de contenidos. Instrucciones básicas para publicación manual.

- Pro (Mundial 2026 - Automático):

  - Precio: 300,000−500,000 COP por mes.

  - Características: Automatización completa de posts en Instagram y Facebook. Respuestas automáticas en WhatsApp Business a preguntas comunes. Dashboard de métricas y simulador en vivo.

- Empresa (IA + Estrategia Localizada):

  - Precio: 700,000−1,200,000 COP por campaña.

  - Características: Para cadenas locales o franquicias (2-3 locales). Estrategias de storytelling contextual personalizadas, reportes mensuales de conversión detallados y soporte premium.

8.3. Roadmap Estratégico de Expansión

[Fase 1: Mundial 2026 - Medellín] ──> [Fase 2: Multicanal & Redes] ──> [Fase 3: Motor Predictivo] ──> [Fase 4: SaaS Reactivo PyMEs]

Medellín y área metropolitana        TikTok, Telegram, WhatsApp         Recomendación inteligente e IA      SaaS horizontal para cualquier

Foco en fútbol en gastrobares         Broadcast Channels (WhatsApp)       predictiva para tráfico peatonal      evento de timing emocional

- Fase 1 (Copa Mundial 2026 - Medellín): Validar la propuesta de valor con un grupo piloto de 10-15 gastrobares en Laureles, Poblado y Envigado. Consolidar la publicación automatizada y el ROI.

- Fase 2 (Multicanalidad): Expandir el motor de n8n para publicar en TikTok Stories, canales de difusión de WhatsApp y grupos de Telegram en tiempo real.

- Fase 3 (Inteligencia Predictiva): Incorporar modelos de machine learning para analizar patrones históricos de consumo y sugerir promociones óptimas antes del partido según el clima, el tráfico de la ciudad y el rival.

- Fase 4 (SaaS Horizontal de Marketing Reactivo): Desacoplar el disparador exclusivamente del fútbol para reaccionar a conciertos locales, tendencias en redes sociales, clima o noticias urbanas, convirtiendo a FanFest AI en un motor general de marketing reactivo para PyMEs de Latinoamérica.

9. Conclusión y Recomendaciones del CTO

- Resolver la generación visual en n8n: Es imperativo conectar n8n con un generador automático de imágenes (como Placid o Bannerbear) para que la imagen final del post de Instagram incluya dinámicamente el marcador y el descuento.

- Migración de n8n a VPS de producción: Para evitar fallos silenciosos por suspensión del contenedor en Hugging Face, se aconseja migrar el servicio a una infraestructura dedicada antes de iniciar las transmisiones piloto del Mundial.

- Habilitar autenticación de Supabase: Crear una interfaz de login para resguardar la privacidad de las configuraciones y credenciales de los gastrobares suscritos.

- Cerrar el ciclo de WhatsApp (Webhook): Configurar el webhook de entrada de WhatsApp en n8n para automatizar la captura de respuestas de los dueños de los negocios piloto, eliminando el registro manual de respuestas en la base de datos.