Documento Estratégico: Análisis y Hoja de Ruta para FanFest AI

1. Introducción

Este documento presenta un análisis exhaustivo del estado actual del proyecto FanFest AI, basándose en el informe de auditoría CTO proporcionado. Se evalúan los riesgos, la arquitectura existente y las propuestas de marketing contextual deportivo, con el objetivo de definir una hoja de ruta clara y recomendaciones estratégicas para el avance del proyecto.

2. Evaluación del Estado Actual del Proyecto

2.1. Riesgo Principal: Aprobación de Meta App Review

El riesgo más crítico identificado es el tiempo de aprobación de Meta App Review (2-4 semanas), lo cual hace muy improbable que la publicación automática en Instagram esté lista para el debut de Colombia el 17 de junio. Esta situación requiere un plan de contingencia inmediato para el piloto.

2.2. Alternativas Inmediatas para el Piloto

Se han propuesto alternativas viables para el piloto, incluyendo el uso de Facebook Business API, WhatsApp Business o la API de TikTok. La opción de WhatsApp Business se destaca como la más práctica para un MVP inicial, permitiendo la entrega manual de contenido generado por IA.

2.3. MVP Sugerido para Medellín

El MVP propuesto para Medellín se centra en la generación de copy con IA y su envío automatizado por WhatsApp al propietario para que este realice la publicación manual. Este enfoque es altamente estratégico: elimina la carga operativa de distribución para el equipo de FanFest AI, permite escalar a múltiples establecimientos sin aumentar el personal y evita la dependencia de la aprobación de Meta App Review. Es una solución elegante que aporta valor inmediato y permite una monetización clara (COP 150k-250k/mes) desde el primer día.

2.4. Arquitectura Actual

La arquitectura actual (n8n + Supabase + Edge Functions) se considera apropiada, destacando su economía, escalabilidad y portabilidad. La recomendación de no refactorizar antes del Mundial es acertada, priorizando la estabilidad y el lanzamiento sobre optimizaciones prematuras.

2.5. Recomendación General para el Piloto del Mundial

La estrategia de lanzar el piloto del Mundial únicamente con el plan Starter (envío de copy por WhatsApp) y solicitar Meta App Review de inmediato es la más prudente. Esto asegura un lanzamiento a tiempo y abre la puerta a la automatización para fases posteriores del torneo (posiblemente a partir de octavos de final, post 1 de julio).

3. Análisis de Propuestas de Marketing Contextual Deportivo (No en Tiempo Real)

Las propuestas de marketing contextual deportivo son innovadoras y tienen un gran potencial para generar engagement. A continuación, se presenta un análisis de cada una, considerando su prioridad y viabilidad:

3.1. GeoRivalidad (P1)

•Descripción: Mapas de selecciones por barrio, con alta viralidad local.

•Análisis: Esta propuesta tiene un alto potencial de viralidad y engagement comunitario. Su implementación inicial podría ser relativamente sencilla, utilizando datos geográficos y preferencias de los usuarios. Es una excelente opción para generar interés y participación desde el principio.

3.2. Termómetro de Hinchada (P1)

•Descripción: Display/QR con predicciones de clientes (actualiza cada 6 h).

•Análisis: Ofrece interactividad y un elemento de juego. La actualización cada 6 horas lo mantiene relevante sin ser en tiempo real, lo cual se alinea con la restricción. Requiere una interfaz de usuario simple para las predicciones y un sistema para mostrar los resultados.

3.3. Mozo IA Contextual (P3)

•Descripción: Chatbot/QR que sugiere consumos según el minuto del partido.

•Análisis: Esta propuesta es interesante para monetización directa en establecimientos. Aunque no es en tiempo real en cuanto a la publicación, la sugerencia de consumo

basada en el minuto del partido implica una integración con datos del partido que debe ser cuidadosamente gestionada para evitar la necesidad de actualizaciones en tiempo real que el proyecto busca evitar. Podría ser una fase posterior al MVP.

3.4. Memorias Digitales (P3)

•Descripción: Posters post-partido automáticos para compartir.

•Análisis: Genera contenido compartible y fomenta la viralidad. La automatización de la creación de pósters post-partido es un buen caso de uso para la IA y puede ser un diferenciador. Su viabilidad depende de la facilidad de integración con plantillas y datos post-partido.

3.5. Camino al Mundial (P4)

•Descripción: Serie diaria desde T-15; arranca de inmediato.

•Análisis: Una campaña de contenido pre-Mundial que puede generar expectación. Al ser una serie diaria, requiere una planificación y generación de contenido constante, pero no depende de eventos en tiempo real. Es viable y puede iniciarse de inmediato.

3.6. Semanas Temáticas (P4)

•Descripción: Promociones por países (fácil de ejecutar).

•Análisis: Una propuesta sencilla y efectiva para mantener el interés. La facilidad de ejecución la hace atractiva para implementar en cualquier momento. No requiere de datos en tiempo real.

3.7. Emociones Narrativas (P4)

•Descripción: Arcos emocionales que la IA usa como contexto sin necesitar marcador.

•Análisis: Esta es una propuesta muy creativa que aprovecha la IA para generar contenido emocionalmente resonante sin depender del resultado en tiempo real. Requiere un desarrollo más sofisticado de los modelos de IA para interpretar y generar narrativas emocionales, lo que la sitúa en una prioridad media.

3.8. Campaña de Revancha (P5)

•Descripción: Posts post-partido según resultado, programables.

•Análisis: Aunque es una idea interesante, su dependencia del resultado del partido para generar contenido específico la hace más compleja de gestionar sin una integración en tiempo real o una programación muy detallada de antemano para cada posible escenario. Su prioridad es menor debido a esta complejidad.

4. Hoja de Ruta y Recomendaciones Estratégicas

4.1. Fase 1: Piloto del Mundial (Inmediato - 17 de junio)

•Acción: Lanzar el piloto del Mundial con el plan Starter, implementando la automatización del envío de contenido vía WhatsApp Business API (o integraciones como n8n + Twilio/WhatsApp) directamente al propietario.

•Objetivo: Escalar la entrega de valor a múltiples locales sin intervención manual, validando la disposición de los dueños a publicar el contenido sugerido.

•Recomendación: Asegurar que el mensaje de WhatsApp incluya no solo el copy, sino también instrucciones claras o enlaces a los recursos visuales para facilitar al máximo la publicación manual por parte del dueño.

4.2. Fase 2: Aprobación de Meta App Review y Expansión (Post 1 de julio)

•Acción: Continuar con el proceso de Meta App Review. En caso de aprobación, integrar la publicación automática en Instagram para el plan Starter y potencialmente para otras funcionalidades.

•Objetivo: Reducir la carga operativa manual y escalar la oferta de servicios.

•Recomendación: Monitorear activamente el estado de la revisión de Meta. Considerar la integración con Facebook Business API o TikTok API como alternativas si la aprobación de Instagram se retrasa significativamente o no se concreta.

4.3. Fase 3: Implementación de Propuestas de Marketing Contextual (Mediano Plazo)

•Acción: Desarrollar e implementar progresivamente las propuestas de marketing contextual deportivo, comenzando por las de mayor prioridad y viabilidad (P1 y P3).

•Prioridad Alta (P1): GeoRivalidad y Termómetro de Hinchada. Estas pueden generar un impacto significativo en la viralidad y el engagement con una inversión de desarrollo razonable.

•Prioridad Media (P3): Mozo IA Contextual y Memorias Digitales. Estas requieren un poco más de desarrollo pero ofrecen un valor añadido importante y potencial de monetización.

•Objetivo: Enriquecer la oferta de valor, aumentar el engagement de los usuarios y diferenciar el producto en el mercado.

•Recomendación: Realizar pruebas A/B para cada nueva funcionalidad y medir su impacto en las métricas clave (engagement, retención, viralidad).

4.4. Fase 4: Optimización y Nuevas Funcionalidades (Largo Plazo)

•Acción: Refinar las funcionalidades existentes, explorar las propuestas de marketing contextual de menor prioridad (P4 y P5) y considerar nuevas ideas basadas en el feedback de los usuarios y las tendencias del mercado.

•Objetivo: Mantener la relevancia del producto, innovar continuamente y asegurar el crecimiento a largo plazo.

•Recomendación: Mantener la arquitectura actual (n8n + Supabase + Edge Functions) debido a su escalabilidad y eficiencia, realizando optimizaciones solo cuando sea estrictamente necesario y justificado por el crecimiento del proyecto.

5. Conclusión

El proyecto FanFest AI tiene una base sólida y un gran potencial. La clave para el éxito inicial radica en la ejecución estratégica del piloto del Mundial, mitigando los riesgos asociados a la aprobación de Meta App Review mediante un enfoque manual asistido por IA. Paralelamente, se debe trabajar en la habilitación de la automatización y la implementación gradual de las innovadoras propuestas de marketing contextual deportivo para construir una oferta de valor robusta y diferenciada. La arquitectura actual es un activo que permitirá un crecimiento sostenido y eficiente.

FanFest AI – Análisis Estratégico y Solicitud de Plan de Ejecución

Contexto

Te comparto un análisis exhaustivo del estado actual del proyecto FanFest AI basado en una auditoría CTO previa.

FanFest AI es una plataforma SaaS de marketing contextual deportivo impulsada por IA para bares, restaurantes y establecimientos que desean atraer clientes durante eventos deportivos como el Mundial 2026.

Actualmente la plataforma utiliza:

- Supabase

- n8n

- Edge Functions

- IA generativa para creación de contenido

El objetivo inmediato es lanzar un piloto funcional para establecimientos de Medellín antes del inicio de la participación de Colombia en el Mundial.

Resumen Ejecutivo

Riesgo principal

La aprobación de Meta App Review tarda entre 2 y 4 semanas.

Dado que Colombia debuta el 17 de junio, es poco probable contar con publicación automática en Instagram para la fase inicial del torneo.

Solución propuesta

Lanzar un MVP basado en:

- Generación automática de contenido mediante IA.

- Envío automatizado del contenido por WhatsApp al propietario.

- Publicación manual por parte del negocio.

Este enfoque evita dependencias externas, reduce riesgos y permite monetización inmediata.

Arquitectura actual

- n8n

- Supabase

- Edge Functions

La recomendación es NO refactorizar antes del Mundial.

Propuestas de Marketing Contextual

Prioridad Alta

- GeoRivalidad

- Termómetro de Hinchada

- Camino al Mundial

- Semanas Temáticas

Prioridad Media

- Memorias Digitales

- Emociones Narrativas

- Mozo IA Contextual

Prioridad Baja

- Campaña de Revancha

Solicitud

Actúa como:

- CTO Startup

- Product Manager

- Growth Strategist

- Arquitecto SaaS

Analiza toda la información y genera una respuesta estructurada con los siguientes entregables.

Entregable 1

Define cuál debe ser el MVP exacto.

Entregable 2

Diseña el flujo ideal de captación de negocios.

Desde:

Landing Page

hasta:

Primer contenido enviado por WhatsApp.

Incluye:

- formularios

- CRM

- automatizaciones

- seguimiento comercial

Entregable 3

Diseña el flujo ideal para capturar datos de aficionados dentro de los establecimientos.

Propón:

- QR

- dinámicas

- incentivos

- formularios

- mecánicas de participación

Explica cómo convertir esta información en un activo estratégico para FanFest AI.

Entregable 4

Prioriza las ideas de marketing contextual según:

- impacto comercial

- facilidad de implementación

- velocidad de lanzamiento

- diferenciación competitiva

Presenta una matriz:

Impacto vs Esfuerzo.

Entregable 5

Propón una estrategia para convertir FanFest AI en un negocio sostenible después del Mundial utilizando eventos deportivos recurrentes como:

- Liga BetPlay

- Champions League

- Copa América

- Eliminatorias