FANFEST AI — ESTRUCTURA MAESTRA DEL PROYECTO

1. Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto

FanFest AI

Tipo de Proyecto

Plataforma SaaS híbrida de automatización de marketing contextual impulsado por IA para negocios locales.

Versión

v1.0 — Mayo 2026

Estado

Planeación estratégica + definición de MVP.

Responsable

Fundador / Dirección estratégica del proyecto.

Stakeholders

- Fundador

- Desarrollo

- Diseño UX/UI

- Automatización IA

- Marketing

- Comercios piloto

- Operaciones

2. Resumen Ejecutivo

FanFest AI es una plataforma de inteligencia artificial enfocada en automatizar contenido comercial contextual para negocios físicos durante eventos deportivos masivos.

El sistema permitirá:

- generar contenido automático,

- activar promociones en tiempo real,

- publicar contenido contextual,

- adaptar lenguaje y tono según el negocio y barrio,

- y reaccionar automáticamente a eventos deportivos.

El enfoque inicial será:
Medellín

con expansión futura hacia otras ciudades de LATAM.

3. Contexto del Proyecto

Actualmente los pequeños negocios:

- no publican contenido constantemente,

- dependen de procesos manuales,

- reaccionan tarde a tendencias,

- y pierden oportunidades comerciales durante eventos deportivos.

La explosión de:

- IA generativa,

- automatización no-code,

- APIs deportivas,

- y consumo de contenido corto,

abre una oportunidad para construir una plataforma especializada en marketing deportivo contextual.

4. Problema Principal

Problema

Los pequeños negocios locales no tienen capacidad constante para crear contenido deportivo atractivo y contextual en tiempo real.

Consecuencia

- menor engagement,

- baja visibilidad,

- menos tráfico físico,

- pérdida de oportunidades comerciales.

Oportunidad

Automatizar campañas deportivas hiperlocales usando IA y eventos en vivo.

5. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Construir una plataforma IA capaz de generar y automatizar contenido comercial contextual para negocios locales durante eventos deportivos.

Objetivos Específicos

- Reducir tiempo de creación de contenido.

- Automatizar promociones deportivas.

- Generar contenido localizado culturalmente.

- Publicar automáticamente en redes sociales.

- Validar modelo SaaS híbrido.

- Construir un motor escalable de marketing contextual.

6. Público Objetivo

Usuario Principal

Negocios físicos

- bares,

- gastrobares,

- restaurantes,

- tiendas deportivas,

- marcas urbanas,

- licoreras.

Usuario Secundario

- agencias pequeñas,

- community managers,

- marcas locales.

7. User Persona

“Juan — Dueño de Bar Deportivo”

- 35 años

- administra Instagram manualmente

- poco tiempo operativo

- no sabe diseño

- depende del tráfico de partidos

- quiere aumentar ventas durante eventos deportivos

8. Propuesta de Valor

Ayudamos a negocios locales a generar contenido deportivo contextual automáticamente mediante IA y automatización, sin depender de agencias o diseñadores.

9. Alcance del Proyecto (Scope)

INCLUYE

Generación IA

- posts,

- captions,

- stories,

- promociones,

- hooks,

- copies deportivos.

Automatización

- workflows deportivos,

- triggers por eventos,

- programación de contenido.

Integración Social

- Instagram Business,

- Facebook.

Segmentación Cultural

- tono por barrio,

- lenguaje local,

- personalidad comercial.

Dashboard MVP

- campañas,

- publicaciones,

- calendario deportivo.

NO INCLUYE

- app móvil nativa,

- ERP,

- marketplace,

- facturación electrónica,

- TikTok avanzado,

- IA entrenada propia,

- dashboards BI complejos,

- machine learning predictivo.

10. Funcionalidades Principales

MÓDULO 1 — Usuarios

- registro,

- login,

- recuperación contraseña,

- gestión negocio.

MÓDULO 2 — Perfil Comercial

- tipo negocio,

- barrio,

- promociones,

- tono comunicación,

- horarios.

MÓDULO 3 — IA Generativa

- generación copies,

- generación promociones,

- generación campañas,

- adaptación contextual.

MÓDULO 4 — Automatización

- triggers deportivos,

- workflows n8n,

- automatización eventos.

MÓDULO 5 — Publicación Social

- programación,

- publicación,

- aprobación manual,

- logs.

MÓDULO 6 — Dashboard

- campañas activas,

- calendario,

- historial contenido.

11. Requerimientos Funcionales

El sistema debe:

- generar contenido automáticamente,

- permitir configuración del negocio,

- detectar eventos deportivos,

- activar promociones,

- programar publicaciones,

- almacenar historial,

- gestionar assets visuales.

12. Requerimientos No Funcionales

Rendimiento

- respuesta < 3 segundos.

Disponibilidad

- uptime > 95%.

Seguridad

- autenticación segura,

- protección tokens APIs.

Escalabilidad

- arquitectura modular.

UX

- interfaz simple,

- usable por usuarios no técnicos.

13. Arquitectura del Sistema

Usuario
   ↓
Frontend Dashboard
   ↓
Backend API
   ↓
n8n Orchestrator
   ↓
IA Generativa
   ↓
Canva / Assets
   ↓
Instagram API

14. Stack Tecnológico

Frontend

- React

- Next.js

- Tailwind CSS

Backend

- Node.js

- FastAPI (servicios IA opcionales)

Automatización

- n8n

IA

- Google Gemini

- Anthropic Claude

- OpenAI GPT

Base de Datos

- PostgreSQL

- Supabase

Assets

- Canva

- Cloudinary

Infraestructura

- Docker

- VPS Linux

- Vercel

- GitHub

15. Flujo Operativo

Flujo Principal

- Negocio configura perfil.

- API deportiva detecta evento.

- n8n activa workflow.

- IA genera contenido.

- Sistema aplica plantilla.

- Usuario aprueba.

- Publicación automática.

- Métricas registradas.

16. Diseño y UX

Estilo Visual

- moderno,

- deportivo,

- urbano,

- minimalista,

- rápido.

Referencias

- dashboards SaaS modernos,

- interfaces deportivas,

- estética street/digital.

17. KPIs y Métricas

Comerciales

- negocios activos,

- clientes pagos,

- retención.

Operativas

- tiempo generación,

- automatizaciones exitosas,

- errores publicación.

Marketing

- engagement,

- alcance,

- interacción,

- tráfico generado.

18. Riesgos Identificados

Dependencia de Meta

Mitigación:

- canales alternos,

- exportación manual.

Contenido poco auténtico

Mitigación:

- prompts especializados,

- revisión humana.

Saturación visual

Mitigación:

- personalización dinámica.

Costos IA

Mitigación:

- modelos híbridos,

- límites uso.

19. Cronograma General

| Fase | Duración |
| --- | --- |
| Investigación | 1 semana |
| Arquitectura | 1 semana |
| UX/UI | 2 semanas |
| Desarrollo MVP | 4 semanas |
| Integración IA | 2 semanas |
| Testing | 1 semana |
| Piloto | 2 semanas |
| Lanzamiento | 1 semana |

20. Presupuesto Inicial

Infraestructura

- VPS

- APIs

- almacenamiento

Desarrollo

- frontend

- backend

- automatización

IA

- inferencias

- prompts

- optimización

Marketing

- pilotos

- contenido

- ventas iniciales

21. Criterios de Aceptación

El proyecto será aceptado si:

- genera contenido automáticamente,

- publica correctamente,

- funciona en eventos reales,

- soporta múltiples negocios,

- logra engagement real,

- reduce trabajo operativo.

22. Validación del Proyecto

Técnica

- pruebas automatización,

- APIs,

- publicación social.

Comercial

- 10 negocios piloto,

- mínimo 5 pagos,

- testimonios.

Marketing

Comparar:

- contenido IA,

- engagement,

- publicaciones manuales.

23. Roadmap Futuro

Fase 2

- TikTok,

- WhatsApp,

- Telegram.

Fase 3

- IA predictiva,

- analítica avanzada,

- recomendaciones automáticas.

Fase 4

- expansión LATAM,

- multiidioma,

- franquicias comerciales.

24. DESGLOSE DEL BRIEF A TAREAS

ETAPA 1 — ARQUITECTURA

Objetivo

Diseñar la base técnica y lógica del sistema.

Tareas

Arquitectura General

- definir arquitectura modular,

- definir separación frontend/backend,

- definir orquestación IA.

Infraestructura

- configurar VPS,

- configurar Docker,

- repositorios GitHub.

Integraciones

- Meta API,

- APIs deportivas,

- Gemini/Claude/OpenAI.

Seguridad

- autenticación,

- manejo tokens,

- variables entorno.

Entregables

- diagrama arquitectura,

- mapa integraciones,

- definición stack,

- repositorios base.

ETAPA 2 — MODELO DE DATOS

Objetivo

Definir estructura lógica de la información.

Entidades Principales

Usuarios

- id,

- email,

- password,

- rol.

Negocios

- nombre,

- categoría,

- barrio,

- tono comunicación.

Campañas

- tipo,

- fecha,

- estado.

Publicaciones

- contenido,

- plataforma,

- estado,

- engagement.

Eventos Deportivos

- partido,

- marcador,

- estado,

- trigger.

Tareas

- diseñar esquema PostgreSQL,

- relaciones entidades,

- normalización básica,

- migraciones iniciales.

Entregables

- ERD,

- schema SQL,

- documentación datos.

ETAPA 3 — UI / UX

Objetivo

Diseñar experiencia simple y rápida.

Pantallas MVP

Auth

- login,

- registro,

- recuperación.

Dashboard

- campañas,

- calendario,

- métricas básicas.

Configuración Negocio

- branding,

- promociones,

- tono.

Generador IA

- preview contenido,

- edición,

- aprobación.

Tareas

- wireframes,

- design system,

- prototipo Figma,

- responsive mobile.

Entregables

- sistema visual,

- componentes UI,

- prototipo navegable.

ETAPA 4 — API / LÓGICA DE NEGOCIO

Objetivo

Construir motor funcional del sistema.

APIs

Auth API

- login,

- JWT,

- sesiones.

Business API

- CRUD negocios,

- configuración.

AI API

- generación contenido,

- prompts dinámicos.

Automation API

- triggers deportivos,

- workflows.

Publishing API

- programación,

- publicación social.

Tareas

- endpoints,

- validaciones,

- middlewares,

- integración n8n,

- integración IA.

Entregables

- API funcional,

- documentación endpoints,

- workflows activos.

ETAPA 5 — TESTS

Objetivo

Garantizar estabilidad y funcionamiento.

Tipos de Tests

Unitarios

- funciones IA,

- validaciones.

Integración

- APIs,

- workflows,

- Meta API.

End-to-End

- generación completa,

- publicación completa.

UX Testing

- pruebas usuarios piloto.

Entregables

- cobertura mínima,

- reporte errores,

- checklist QA.

ETAPA 6 — DOCUMENTACIÓN Y DESPLIEGUE

Objetivo

Preparar sistema para piloto real.

Documentación

Técnica

- arquitectura,

- APIs,

- workflows.

Operativa

- onboarding,

- uso dashboard,

- gestión campañas.

Comercial

- pitch,

- pricing,

- demo piloto.

Despliegue

Infraestructura

- producción VPS,

- dominios,

- SSL.

DevOps

- CI/CD básico,

- backups,

- monitoreo.

Entregables

- MVP desplegado,

- documentación completa,

- entorno producción funcional.

25. RESULTADO ESPERADO

FanFest AI deberá convertirse en:

una plataforma de marketing contextual deportivo impulsada por IA capaz de automatizar campañas comerciales hiperlocales para negocios físicos en tiempo real.